# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# Администрация Чернопятовского сельсовета

Павловского района Алтайского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 01.03.2017                                        с.Чернопятово                                                                                        № ___

# О  пропуске ледохода и

# паводковых вод в период

# весеннего половодья и

мерах по предупреждению

чрезвычайных ситуаций в

период паводков в  2017 году

на территории  Чернопятовского

сельсовета

В целях своевременного пропуска  паводковых вод  и ледохода и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья  2017 года на территории Чернопятовского сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по пропуску ледохода и паводковых вод в период весеннего половодья   на территории Чернопятовского сельсовета в 2017 году. (Прилагается)

2.   На период  прохождения  паводка и весеннего половодья  создать комиссию в составе:

*  Кобзева Н.В. – глава Администрации

- Бирюков Н.С.  – депутат от избирательного округа № 6

*  Гаврилов В.Н. – электромонтер линий связи «Ростелеком»

- Мальцев С.И. – глава КФХ

- Речкунов А.А. – начальник ПЧ ГПС № 109

3.Провести подготовительные мероприятия по снижению риска возможных повреждений систем водо-тепло, энергоснабжения и связи в результате весеннего половодья.

4.В необходимых случаях привлекать для выполнения работ в период весеннего половодья и паводка населения, глав крестьянских фермерских хозяйств, их технику.

5. Определить зоны подтопления и проведение возможной эвакуации населения из зон затопления.

6. Обеспечение готовности пунктов временного размещения к приему населения, пострадавшего в результате возможного паводка, весеннего половодья.

7. Провести с населением работу по правилам безопасности в случае паводка.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                Н.В. Кобзева

Приложение №1

Утверждено постановлением

Администрации № 8 от  20.03.2017

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску ледохода по пропуску ледохода и паводковых вод

весной 2017 года на территории Чернопятовского сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекомендовать жителям сел очистить от снега крыши домов, подсобных помещений | До 01.04.2017 | домовладельцы |
| 2 | Провести укрепления берега р. Касмалы в с. Касмала /ул. Калинина\ | До 01.04.2017 | Кобзева Н.В. Проскурякова О.Е. |
| 3 | Обеспечить сохранность всех линий связи |  | Гаврилов В.Н. |
| 4 | Обратить особое внимание на мост через р. Касмала, сделать сколку льда около опор | До 10.04.2017 | Кобзева Н.В. Мальцев С.И. |
| 5 | Сделать канавы для стока воды около ремонтной мастерской | До 01.04.2017 | Мальцев С.И. |